E-Filing Phase 1 Software Requirements Specification (SRS) — Revised

E-Filing Phase 1 MVP + Operational Dashboard
สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Working Draft • 2026-05-17

# 1. Introduction

## 1.1 Purpose

เอกสารนี้เป็น Software Requirements Specification (SRS) ฉบับปรับปรุง สำหรับระบบ E-Filing Phase 1 MVP + Operational Dashboard เพื่อใช้เป็น requirement baseline สำหรับ Group A และ Group B ก่อนการออกแบบ ERD กลาง, Shared API Contract, UI Wireframe และ Test Plan

## 1.2 Scope

Group A: Document Control, DAR, Publication, Obsolete, Revision History, Acknowledgement, Document Summary API

Group B: Records, Audit, Finding, CAR, Overdue Monitor, Operational Dashboard, Export Summary

Shared: Login, RBAC, User/Role, Audit Trail, Seed Data, Integration Contract

## 1.3 Definitions

| Term | Meaning |
| --- | --- |
| Document | เอกสารที่ต้องควบคุม เช่น QM, QP, WI, SD, FM template |
| Record | หลักฐานว่าได้ดำเนินการแล้ว เช่น form ที่กรอกแล้ว, checklist, audit evidence |
| DAR | Document Action Request หรือใบขอดำเนินการเอกสาร |
| Current Version | เอกสารฉบับที่อนุมัติและประกาศใช้ล่าสุด |
| Obsolete | เอกสารที่ยกเลิกหรือไม่ใช้งานแล้ว |
| Finding | ผลการตรวจ เช่น NC, OFI, Observation |
| CAR | Corrective Action Request สำหรับติดตามการแก้ไข |
| RBAC | Role-Based Access Control |

# 2. Overall Description

## 2.1 Product Perspective

ระบบเป็น web application ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของ E-Filing Phase 1 โดย Group A เป็นแหล่งข้อมูลเอกสารและ acknowledgement ส่วน Group B เป็นระบบติดตาม records, audit, CAR และ dashboard ที่ดึงข้อมูลจาก Group A ผ่าน shared API contract

## 2.2 User Classes

| Actor ID | Actor | คำอธิบาย | ความรับผิดชอบหลัก | กลุ่ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | End User | ผู้ใช้งานทั่วไป | ค้นหา/เปิดอ่านเอกสารฉบับปัจจุบัน, รับทราบเอกสาร, ดู dashboard ตามสิทธิ์ | A/B |
| ACT-02 | Document Owner | เจ้าของเอกสาร | สร้าง/แก้ไขเอกสาร, สร้าง DAR, ส่งขอทบทวน/อนุมัติ, ตรวจ revision history | A |
| ACT-03 | Approver | ผู้ทบทวน/ผู้อนุมัติ | Review/Approve/Reject เอกสารหรือ DAR พร้อม comment | A |
| ACT-04 | ISO/QA Admin | ผู้ควบคุมระบบคุณภาพ | Publish/Obsolete, กำหนดผู้รับทราบ, ดู audit trail, กำกับ workflow | A/B |
| ACT-05 | Auditor | ผู้ตรวจติดตาม | สร้าง audit/finding, ตรวจหลักฐาน, export รายงาน | B |
| ACT-06 | CAR Owner | ผู้รับผิดชอบ corrective action | วิเคราะห์ root cause, บันทึก corrective action, แนบ evidence, ส่ง verify/close | B |
| ACT-07 | IT/Admin | ผู้ดูแลระบบ | จัดการ user/role/master data, ตรวจ log, สำรองข้อมูลในระดับโครงการ | Shared |
| ACT-08 | Group A System | ระบบย่อย Document Control | ส่ง document status, current version, acknowledgement summary ให้ Group B | A→B |
| ACT-09 | Group B System | ระบบย่อย Records/Audit/CAR/Dashboard | อ่านข้อมูลเอกสารและ acknowledgement จาก Group A | B |

## 2.3 Operating Environment

Web browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือผ่าน responsive web

Backend API สำหรับ Group A/B

Relational database เช่น PostgreSQL

File storage สำหรับ document/evidence files

Development/UAT environment ภายในโครงการ

## 2.4 Design Constraints

ใช้ single-level approval สำหรับ MVP ก่อน

ไม่ทำ SSO/LDAP/Email/OCR integration จริงในรอบนี้

Dashboard ต้องใช้ข้อมูลจริงจาก transaction ไม่ใช้ mock data เป็นผลลัพธ์สุดท้าย

Group B ต้องอ้างอิง document_id/document_code/version/status จาก Group A ตาม shared contract

# 3. System States and Business Rules

## 3.1 Document Status

| Status | Meaning | ผู้เปลี่ยนสถานะได้ |
| --- | --- | --- |
| Draft | เอกสารร่าง | Owner / ISO Admin |
| Review | ส่งทบทวน/รออนุมัติ | Owner |
| Approved | ผ่านการอนุมัติ | Approver / ISO Admin |
| Published | เอกสารฉบับใช้งานจริง | ISO Admin |
| Obsolete | เอกสารยกเลิก/ไม่ใช้งาน | ISO Admin |

## 3.2 DAR Status

| Status | Meaning |
| --- | --- |
| Draft | ยังไม่ส่งคำขอ |
| Submitted | ส่งคำขอแล้ว |
| Reviewed | ทบทวนแล้ว |
| Approved | อนุมัติแล้ว |
| Rejected | ไม่อนุมัติ/ส่งกลับแก้ไข |
| Closed | ปิดคำขอแล้ว |

## 3.3 CAR Status

| Status | Meaning |
| --- | --- |
| Open | เปิด CAR ใหม่ |
| In Progress | กำลังดำเนินการแก้ไข |
| Submitted for Verification | ส่งให้ทวนสอบ |
| Closed | ปิดหลัง verify แล้ว |
| Reopened | เปิดกลับมาแก้ไขเพิ่มเติม |

## 3.4 Business Rules

Published document ต้องมี current version เพียงหนึ่งฉบับต่อ document_code

End User ต้องเห็นเฉพาะเอกสารที่ Published/current ตามสิทธิ์

Draft/Review/Approved ต้องไม่ปรากฏใน current document list ของผู้ใช้ทั่วไป

DAR ต้องมี action_type, reason, requester, approver และ document reference

Acknowledgement ต้องผูกกับ document version ไม่ใช่แค่ document_code

Record/Finding/CAR ต้องสามารถ trace กลับไปยัง document หรือ evidence ได้

CAR overdue คำนวณจาก due_date และ status ที่ยังไม่ Closed

Dashboard ของ Phase 1 ต้องใช้ข้อมูลจริงจาก Group A และ Group B

# 4. Functional Requirements

## 4.1 Group A — Document Control / DAR / Acknowledgement

| FR ID | Area | Requirement | Priority | Mapped UC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-A01 | Document Master | ระบบต้องสร้าง แก้ไข แสดง และค้นหา document master ได้ | Must | UC-A01, UC-A06 |
| FR-A02 | Document Metadata | ระบบต้องเก็บ metadata ขั้นต่ำ: document_code, title, type, department, owner, approver, version, status | Must | UC-A01 |
| FR-A03 | Document File | ระบบต้อง upload/download/preview metadata ของไฟล์เอกสารได้ | Must | UC-A01, UC-A06 |
| FR-A04 | Document Status | ระบบต้องควบคุม Draft/Review/Approved/Published/Obsolete | Must | UC-A02, UC-A03, UC-A04, UC-A05 |
| FR-A05 | DAR Create | ระบบต้องสร้าง DAR พร้อม action_type, reason, requester, reviewer/approver ได้ | Must | UC-A02 |
| FR-A06 | Approval Queue | ระบบต้องมี approval queue และ approve/reject พร้อม comment | Must | UC-A03 |
| FR-A07 | Publication Control | ระบบต้อง publish current version ได้เพียงหนึ่งฉบับ และ obsolete เวอร์ชันเดิม/เอกสารที่ยกเลิกได้ | Must | UC-A04, UC-A05 |
| FR-A08 | Revision History | ระบบต้องบันทึก revision history และความสัมพันธ์กับ DAR | Must | UC-A03, UC-A04, UC-A05 |
| FR-A09 | Search/View | ระบบต้องค้นหาเอกสารด้วย code/title/type/status และแสดงเฉพาะสิทธิ์ที่อนุญาต | Must | UC-A06 |
| FR-A10 | Ack Assignment | ระบบต้องกำหนดกลุ่ม/ผู้รับทราบเอกสารได้ | Should | UC-A07 |
| FR-A11 | Acknowledgement Log | ระบบต้องบันทึก acknowledgement: user, time, document version | Must | UC-A07 |
| FR-A12 | Document Summary API | ระบบต้องให้ Group B ดึง document status และ acknowledgement summary ได้ | Must | UC-A08 |

## 4.2 Group B — Records / Audit / CAR / Dashboard

| FR ID | Area | Requirement | Priority | Mapped UC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-B01 | Record CRUD | ระบบต้องสร้าง/แก้ไข/ค้นหา record ได้ | Must | UC-B01 |
| FR-B02 | Evidence Linkage | ระบบต้องแนบ evidence file และผูกกับ document_id/record_id ได้ | Must | UC-B01, UC-B03, UC-B05 |
| FR-B03 | Audit Header | ระบบต้องสร้าง audit round/header/scope/date/auditor ได้ | Should | UC-B02 |
| FR-B04 | Finding | ระบบต้องบันทึก finding พร้อม type/severity/description/status ได้ | Must | UC-B03 |
| FR-B05 | Finding Traceability | ระบบต้องผูก finding กับ document/record/evidence ได้ | Must | UC-B03 |
| FR-B06 | CAR Create | ระบบต้องสร้าง CAR จาก finding ได้ | Must | UC-B04 |
| FR-B07 | CAR Detail | ระบบต้องเก็บ owner, due_date, root_cause, corrective_action, status ได้ | Must | UC-B04, UC-B05 |
| FR-B08 | CAR Evidence | ระบบต้องแนบ evidence ให้ CAR ได้ | Must | UC-B05 |
| FR-B09 | Overdue Logic | ระบบต้องคำนวณ overdue status จาก due_date และ status | Must | UC-B07 |
| FR-B10 | Verify/Close | ระบบต้อง verify/close หรือ reopen CAR ได้ | Should | UC-B06 |
| FR-B11 | Dashboard Document Status | dashboard ต้องแสดงจำนวนเอกสารตามสถานะจาก Group A | Must | UC-B08 |
| FR-B12 | Dashboard Ack Rate | dashboard ต้องแสดง acknowledgement rate จาก Group A | Must | UC-B08 |
| FR-B13 | Dashboard CAR/Finding | dashboard ต้องแสดง CAR open/overdue/closed และ recent findings | Must | UC-B08 |
| FR-B14 | Export Summary | ระบบควร export summary report เบื้องต้นได้ | Should | UC-B09 |

## 4.3 Shared Requirements

| FR ID | Area | Requirement | Priority | Mapped UC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-SH01 | Authentication | ระบบต้องมี login/session หรือ JWT-based authentication | Must | UC-S01 |
| FR-SH02 | RBAC | ระบบต้องมี role-based access control ขั้นพื้นฐาน | Must | UC-S01, UC-S02 |
| FR-SH03 | Shared User/Role | ระบบต้องมี user_id/role_id กลางใช้ร่วมกัน | Must | UC-S02 |
| FR-SH04 | Audit Trail | ระบบต้องบันทึก audit trail สำหรับ event สำคัญ | Must | UC-S03 |
| FR-SH05 | Seed Data | ระบบต้องมี seed data จาก Master List/DAR/Pilot documents เพื่อ demo/UAT | Must | UC-S02 |

# 5. Non-Functional Requirements

| NFR ID | Category | Requirement | Priority | Mapped Scope |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Security | RBAC ต้องบังคับสิทธิ์ทั้งเมนูและ API สำคัญ | Must | All secure UCs |
| NFR-02 | Auditability | event สำคัญต้องเก็บ who/what/when และ before-after เท่าที่จำเป็น | Must | UC-S03, A/B workflow |
| NFR-03 | Usability | ผู้ใช้ทั่วไปต้องค้นหาเอกสาร current version ได้ภายในไม่เกิน 3 คลิกจากหน้าหลัก | Should | UC-A06 |
| NFR-04 | Performance | การค้นหา document/record ในชุดข้อมูล pilot ต้องตอบสนองในเวลาที่เหมาะสม | Should | UC-A06, UC-B01 |
| NFR-05 | Maintainability | โค้ดต้องแยก module ตาม Group A/B และแยก business logic ออกจาก route/controller | Must | All |
| NFR-06 | Interoperability | Group B ต้องใช้ข้อมูล document ผ่าน contract ไม่ duplicate schema แบบแยกกัน | Must | UC-A08, UC-B08 |
| NFR-07 | Data Integrity | current version ต้องถูกต้องหลังทุก publish/obsolete/revise scenario | Must | UC-A04, UC-A05 |
| NFR-08 | Reliability | demo workflow หลักต้องทำงานซ้ำได้ไม่ล้มใน UAT | Must | All critical paths |
| NFR-09 | Backup | ต้องมีวิธี backup database และ upload files ในระดับโครงการ | Should | Operations |
| NFR-10 | Documentation | ต้องมี README, test cases, API contract, ERD, คู่มือ demo | Must | Delivery |

# 6. External Interface Requirements

## 6.1 User Interface Requirements

| UI ID | Screen | Owner | Purpose |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-S01 | Login | Shared | เข้าสู่ระบบ |
| UI-S02 | User/Role Management | Shared | จัดการผู้ใช้และบทบาท |
| UI-A01 | Document List | A | ค้นหาและดูรายการเอกสาร |
| UI-A02 | Document Form | A | สร้าง/แก้ไข document metadata |
| UI-A03 | Document Detail | A | ดูเอกสาร, file, version, DAR, ack |
| UI-A04 | DAR Form | A | สร้างและส่ง DAR |
| UI-A05 | Approval Queue | A | review/approve/reject |
| UI-A06 | Acknowledgement Panel | A | กดรับทราบและดูสถานะ |
| UI-B01 | Record List/Form | B | จัดการ records/evidence |
| UI-B02 | Audit/Finding Form | B | บันทึก audit/finding |
| UI-B03 | CAR List/Detail | B | ติดตาม CAR |
| UI-B04 | Overdue Monitor | B | ดู CAR เกินกำหนด |
| UI-B05 | Operational Dashboard | B | ภาพรวม document/ack/CAR/finding |
| UI-S03 | Audit Trail Viewer | Shared | ดู audit trail |

## 6.2 API Candidate Summary

| API Area | Candidate Endpoints | Owner |
| --- | --- | --- |
| Auth | POST /auth/login, GET /me | Shared |
| User/Role | GET/POST /users, PATCH /users/{id}/roles | Shared |
| Document | GET/POST /documents, GET/PATCH /documents/{id}, POST /documents/{id}/files | A |
| DAR | GET/POST /dars, POST /dars/{id}/submit, /approve, /reject | A |
| Publication | POST /documents/{id}/publish, POST /documents/{id}/obsolete | A |
| Ack | POST /documents/{id}/ack, GET /documents/{id}/ack-summary | A |
| Integration | GET /integration/document-summary, GET /integration/ack-summary | A→B |
| Records | GET/POST /records, POST /records/{id}/files | B |
| Audit/Finding | GET/POST /audits, GET/POST /findings | B |
| CAR | GET/POST /cars, PATCH /cars/{id}, POST /cars/{id}/verify/close/reopen | B |
| Dashboard | GET /dashboard/summary | B |
| Export | GET /exports/audit-summary, GET /exports/car-summary | B |
| Audit Trail | GET /audit-trails | Shared |

# 7. Logical Data Requirements

| Entity | Key Fields | Owner |
| --- | --- | --- |
| User | user_id, full_name, email, role_id, department_id, active | Shared |
| Role | role_id, role_name, permissions | Shared |
| Department | department_id, name | Shared |
| Document | document_id, document_code, title, type, department, current_version_id, status | A |
| DocumentVersion | version_id, document_id, revision_no, issue_no, file_id, effective_date, status | A |
| DAR | dar_id, dar_no, document_id, action_type, reason, requester_id, approver_id, status | A |
| Acknowledgement | ack_id, document_id, version_id, user_id, ack_at | A |
| Record | record_id, document_id, record_type, title, file_id, created_by, created_at | B |
| Audit | audit_id, audit_round, audit_date, scope, auditor_id | B |
| Finding | finding_id, audit_id, document_id, record_id, type, description, status | B |
| CAR | car_id, finding_id, owner_id, due_date, status, root_cause, corrective_action | B |
| AuditTrail | log_id, actor_id, entity_type, entity_id, action, timestamp | Shared |

# 8. Use Case Summary

| UC ID | Group | Use Case | Primary Actor | FR/NFR Mapping | Screen | API Candidate | Main Entities | Test Case |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-S01 | Shared | Login and Access System | End User / Owner / Approver / ISO Admin / Auditor / CAR Owner / IT/Admin | FR-SH01, FR-SH02, NFR-01 | Login / Auth Middleware | POST /auth/login; GET /me | User, Role | TC-S01 |
| UC-S02 | Shared | Manage Users and Roles | IT/Admin / ISO/QA Admin | FR-SH02, FR-SH03, FR-SH05 | User Management | GET/POST /users; PATCH /users/{id}/roles | User, Role, Department | TC-S02 |
| UC-A01 | Group A | Create Document Draft | Document Owner / ISO/QA Admin | FR-A01, FR-A02, FR-A03, NFR-02 | Document Form | POST /documents; POST /documents/{id}/files | Document, DocumentVersion, FileReference, AuditTrail | TC-A01 |
| UC-A02 | Group A | Create and Submit DAR | Document Owner / ISO/QA Admin | FR-A04, FR-A05, NFR-02 | DAR Form | POST /dars; POST /dars/{id}/submit | DAR, Document, AuditTrail | TC-A02 |
| UC-A03 | Group A | Review DAR and Document | Approver / ISO/QA Admin | FR-A04, FR-A06, FR-A08, NFR-02 | Approval Queue | GET /approval-tasks; POST /dars/{id}/approve; POST /dars/{id}/reject | DAR, ApprovalLog, DocumentVersion, AuditTrail | TC-A03 |
| UC-A04 | Group A | Publish Current Version | ISO/QA Admin | FR-A04, FR-A07, FR-A08, NFR-07 | Publish Panel | POST /documents/{id}/publish | Document, DocumentVersion, DAR, AuditTrail | TC-A04 |
| UC-A05 | Group A | Obsolete / Archive Document | ISO/QA Admin | FR-A07, FR-A08, NFR-07 | Document Admin Action | POST /documents/{id}/obsolete | Document, DocumentVersion, AuditTrail | TC-A05 |
| UC-A06 | Group A | Search and View Current Document | End User / Owner / Auditor / ISO Admin | FR-A09, NFR-03, NFR-04 | Document List / Detail | GET /documents?filters; GET /documents/{id} | Document, DocumentVersion, FileReference | TC-A06 |
| UC-A07 | Group A | Acknowledge Document | End User / Owner / Approver / CAR Owner | FR-A10, FR-A11, NFR-02 | Acknowledgement Panel | POST /documents/{id}/ack; GET /documents/{id}/ack-summary | Acknowledgement, DocumentVersion, User | TC-A07 |
| UC-A08 | Group A | Provide Document/Ack Summary to Group B | Group B System / Dashboard Aggregator | FR-A12, FR-B11, FR-B12, NFR-06 | Integration API | GET /integration/document-summary; GET /integration/ack-summary | Document, Acknowledgement | TC-A08 |
| UC-B01 | Group B | Create Record / Evidence | ISO/QA User / Auditor / CAR Owner | FR-B01, FR-B02, NFR-02 | Record Form | POST /records; POST /records/{id}/files | Record, FileReference, DocumentRef, AuditTrail | TC-B01 |
| UC-B02 | Group B | Create Audit Session / Audit Header | Auditor / ISO/QA Admin | FR-B03 | Audit Form | POST /audits | Audit, Auditor | TC-B02 |
| UC-B03 | Group B | Record Audit Finding | Auditor / ISO/QA Admin | FR-B04, FR-B05, NFR-02 | Finding Form | POST /findings | Finding, Audit, Record, DocumentRef, AuditTrail | TC-B03 |
| UC-B04 | Group B | Create CAR from Finding | Auditor / ISO/QA Admin | FR-B06, FR-B07 | CAR Form | POST /cars | CAR, Finding, User | TC-B04 |
| UC-B05 | Group B | Update Root Cause and Corrective Action | CAR Owner | FR-B07, FR-B08, NFR-02 | CAR Detail | PATCH /cars/{id}; POST /cars/{id}/evidence | CAR, Record, FileReference, AuditTrail | TC-B05 |
| UC-B06 | Group B | Verify and Close CAR | ISO/QA Admin / Auditor | FR-B10, FR-SH04 | CAR Verification | POST /cars/{id}/verify; POST /cars/{id}/close; POST /cars/{id}/reopen | CAR, VerificationLog, AuditTrail | TC-B06 |
| UC-B07 | Group B | Monitor Overdue CAR | ISO/QA Admin / CAR Owner / Management Viewer | FR-B09, FR-B13 | Overdue Monitor | GET /cars?status=overdue | CAR | TC-B07 |
| UC-B08 | Group B | View Operational Dashboard | ISO/QA Admin / Management Viewer / Auditor | FR-B11, FR-B12, FR-B13, NFR-06 | Dashboard | GET /dashboard/summary | DocumentSummary, AckSummary, Finding, CAR | TC-B08 |
| UC-B09 | Group B | Export Audit/CAR/Dashboard Summary | ISO/QA Admin / Auditor | FR-B14, FR-SH04 | Export Screen | GET /exports/audit-summary; GET /exports/car-summary | Audit, Finding, CAR | TC-B09 |
| UC-S03 | Shared | View Audit Trail | ISO/QA Admin / Auditor / IT/Admin | FR-SH04, NFR-02 | Audit Trail Viewer | GET /audit-trails | AuditTrail | TC-S03 |

# 9. Acceptance Criteria ระดับระบบ

Group A สามารถทำ flow Document → DAR → Approve → Publish → Ack ได้ครบ

Group B สามารถทำ flow Record → Finding → CAR → Evidence → Verify/Close ได้ครบ

Dashboard แสดงข้อมูลจริงจาก Group A และ Group B

ทุก critical event มี audit trail อย่างน้อย actor/action/entity/time

RBAC ป้องกันการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลนอกสิทธิ์

ข้อมูล document_id/document_code/version/status ใช้ร่วมกันได้ระหว่างสองกลุ่ม

UAT scenario ใน Traceability Matrix ต้องผ่านก่อน demo ผู้ใช้งานจริง

# 10. Requirement Ownership

| Area | Owner Group | Remarks |
| --- | --- | --- |
| Login/RBAC/User/Role | Shared | ต้องตกลงก่อน dev หลัก |
| Document Control | Group A | เป็น source of truth ของเอกสาร |
| DAR/Publication/Ack | Group A | ส่งข้อมูลให้ dashboard |
| Records/Audit/Finding/CAR | Group B | ผูกกับ document_id จาก Group A |
| Dashboard/Export | Group B | ต้องไม่ใช้ mock เป็นผลลัพธ์สุดท้าย |
| Audit Trail | Shared | อาจแยกตารางเดียวหรือ service กลาง |

# 11. Link to Traceability Matrix

รายละเอียด mapping ราย Use Case / Scenario / Test Case อยู่ในเอกสาร E-Filing_Phase1_SRS_Traceability_Matrix_GroupA_GroupB.md เอกสาร SRS นี้ควรใช้คู่กับ Traceability Matrix ทุกครั้งเมื่อแตก backlog, ERD, API Contract และ Test Plan