ENGSE601 • STUDENT WORKSHEET

Week 04

SRS Review Log • RTM Lite • Quality Gate A

# 1. Team & Review Scope

| ข้อมูล | บันทึก | ข้อมูล | บันทึก |
| --- | --- | --- | --- |
| Team / Project | SE02 Group B — ระบบทะเบียนหลักฐาน การตรวจติดตามภายใน การติดตามการแก้ไขและการป้องกัน พร้อมแดชบอร์ดปฏิบัติการ | วันที่ / รอบ review | 9 ก.ย. 2569 · review รอบที่ 1 |
| SRS/Req version | GroupB_SRS_v2.md v0.2 (Working Draft, 8 ก.ย. 2569) | Critical slice | วงจรใบคำร้องขอให้ดำเนินการแก้ไข UC-B-08 ถึง UC-B-13 |
| Author/Owner | ____________________________ | Reviewer/Recorder | ____________________________ |
| Artifact ที่ใช้เทียบ | QP-2301-0109 Rev.00 · QP-2301-0102 Rev.01 · บทที่ 1 บทนำ | Gate target | Ready / Conditional / Not Ready |

## Input Check

| รายการ | สถานะ | หมายเหตุ/ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| Original + Revised Requirement 3–5 ข้อ | ■ มี □ บางส่วน □ ไม่มี | Revision History 0.1→0.2 · เทียบฉบับเดิมใน Archive/GroupB_SRS.md กับฉบับใหม่ · ข้อที่ปรับ FR-B-19/22/25/26/33 |
| Acceptance Criteria | ■ มี □ บางส่วน □ ไม่มี | AC-B-01 ถึง AC-B-29 ภาคผนวก ง เขียนแบบ Given–When–Then |
| Issue/Open Question + Owner | ■ มี □ บางส่วน □ ไม่มี | TBD-B-01 ถึง TBD-B-23 ภาคผนวก ค มีคอลัมน์ผู้รับผิดชอบตอบและหลักฐานที่ใช้ปิดประเด็น |
| Peer Review/Revision Note | □ มี ■ บางส่วน □ ไม่มี | มี Revision History และภาคผนวก ฉ · ยังไม่มีการตรวจจากนอกทีม และยังไม่ได้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา |

กติกา ใช้ artifact จริง; ถ้ายังไม่พร้อมให้ระบุ Planned/Not Ready — ห้ามแต่งข้อมูล

# 2. SRS Review Log

| ID | Req ID / version / location | Checklist / issue / evidence | Impact / priority | Disposition | Owner / due | Revision / re-check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | FR-B-04, BR-B-10 / v0.2 / §2.3, §4.1 | Consistency — บทที่ 1 §1.4.1.1 ระบุ 4 บทบาท แต่ REF-12 §4 และ REF-11 §4 กำหนด 10 บทบาท ทำให้บังคับหลักแยกหน้าที่ไม่ได้ | สูง · บล็อก Baseline | □ Accepted ■ Revised □ Deferred | อาจารย์ที่ปรึกษา / ก่อน Baseline | ปรับเป็น 10 บทบาทใน §2.3 · เปิด TBD-B-01 · re-check เมื่อได้มติ |
| F-02 | BR-B-09, FR-B-30 / v0.2 / §4.18 | Correctness — บทที่ 1 §1.4.5.1 ระบุวงจร 4 สถานะ แต่ REF-12 §5 มี 9 ขั้น ทำให้ขั้นควบคุมหายไป | สูง · บล็อก Baseline | □ Accepted ■ Revised □ Deferred | อาจารย์ที่ปรึกษา / ก่อน Baseline | ขยายเป็น 8 สถานะใน §4.18 · เปิด TBD-B-04 · re-check เมื่อได้มติ |
| F-03 | FR-B-25, FR-B-26, BR-B-12 / v0.2 / §4.10 | Completeness — ขั้นอนุมัติแผนโดย QMR ตาม REF-12 §6.4 ไม่ปรากฏในเอกสารชุดเดิมเลย | สูง | □ Accepted ■ Revised □ Deferred | ผู้จัดทำ / เสร็จ 8 ก.ย. 2569 | เพิ่ม UC-B-10, FR-B-25/26, AC-B-19/20 · re-check ผ่านแล้ว |
| F-04 | NFR-B-05, NFR-B-06 / v0.2 / §5.1 | Feasible/Testable — ตัวเลขเกณฑ์เดิม (20MB · 1,000 ระเบียน · ผู้ใช้ 10 คน · 2 วินาที) ตรวจย้อนกลับแล้วไม่พบแหล่งที่มา | กลาง | □ Accepted ■ Revised □ Deferred | ผู้ใช้จริง (DCC) / ก่อน Baseline | ถอดตัวเลขออกจาก §5.1 เปลี่ยนเป็น TBD-B-14/17/18 · re-check เมื่อได้ค่าจริง |
| F-05 | FR-B-19 / v0.2 / §4.6 A1 | Consistency — สรุปผลรอบตรวจต้องอ่านข้อมูลใบคำร้อง ขณะที่ใบคำร้องพึ่งการตรวจติดตามอยู่แล้ว เกิดวงจรพึ่งพา ขัด NFR-B-04 | สูง · บล็อกการออกแบบ | □ Accepted □ Revised ■ Deferred | ทีมพัฒนา / ก่อนเริ่มออกแบบระบบ | บันทึกในภาคผนวก ฉ §F.3 · ยังไม่แก้ FR-B-19 รอมติเลือกทางแก้ |
| F-06 | REF-11, REF-12, REF-13 / v0.2 / §1.5 | Traceability — ต้นฉบับที่อ้างอิงมีลายน้ำ Uncontrolled Document · REF-13 ยังไม่ได้เปิดอ่าน | กลาง · บล็อก Baseline | □ Accepted □ Revised ■ Deferred | หน่วยงาน (DCC) / ก่อน Baseline | เปิด TBD-B-03 และ TBD-B-08 · ห้ามอ้างเลขข้อย่อยของ REF-13 จนกว่าจะอ่าน |

## Requirement Status Summary

| Req ID | Correct | Complete | Consistent | Feasible/Testable | Traceable | Risk/Priority | Status + reason |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-B-25 | ■P □I | ■P □I | ■P □I | ■P □I | ■P □I | สูง | ■ Ready □ Conditional □ Not Ready เหตุผล: จุดควบคุมตาม REF-12 §6.4 · มี AC-B-19 และสอบกลับครบถึงแบบจำลอง M-B-10 |
| FR-B-30 | ■P □I | ■P □I | ■P □I | ■P □I | ■P □I | สูง | ■ Ready □ Conditional □ Not Ready เหตุผล: เงื่อนไขแยกหน้าที่ชัดเจน ทดสอบด้วย AC-B-22 ได้ตรง |
| FR-B-40 | ■P □I | ■P □I | ■P □I | ■P □I | ■P □I | สูง | ■ Ready □ Conditional □ Not Ready เหตุผล: AC-B-25 ทดสอบได้จริงโดยเทียบตัวเลขระหว่างผู้ใช้สองบทบาท |
| FR-B-33 | ■P □I | ■P □I | ■P □I | □P ■I | ■P □I | สูง | □ Ready ■ Conditional □ Not Ready เหตุผล: ค่ามาตรฐานเป็นช่วง ยังไม่เลือกค่าตั้งต้น รอ TBD-B-09 |
| FR-B-19 | ■P □I | ■P □I | □P ■I | ■P □I | ■P □I | สูง | □ Ready □ Conditional ■ Not Ready เหตุผล: ทำให้เกิดวงจรพึ่งพาระหว่างส่วนประกอบ ตาม F-05 ขัด NFR-B-04 |

# 3. RTM Lite v1

| Req ID / version | Stakeholder / risk | AC / Test Condition | Planned Test Level | Planned Evidence | Status | Owner / next action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-B-25 / v0.2 | QMR · ใช้ทรัพยากรกับแผนที่ไม่ตอบสาเหตุ | AC-B-19 — ห้ามบันทึกการดำเนินการก่อนแผนได้รับอนุมัติ | □ Unit ■ Int. □ System □ UAT | Planned: negative test คืน 403 + ร่องรอยการตรวจสอบบันทึกผู้อนุมัติ | □ Existing ■ Planned □ Not Ready | ทีมพัฒนา · ร่างกรณีทดสอบ W5 |
| FR-B-30 / v0.2 | QMR · ปิดใบโดยยังไม่มีผลตรวจสอบประสิทธิผล | AC-B-22 — ผู้ปิดต้องไม่ใช่ผู้ตรวจสอบรายเดียวกัน | □ Unit ■ Int. □ System □ UAT | Planned: authorization negative test สามกรณี | □ Existing ■ Planned □ Not Ready | ทีมพัฒนา · ร่างกรณีทดสอบ W5 |
| FR-B-28 / v0.2 | Assistant DCC · ผู้รับผิดชอบตรวจงานตนเอง | AC-B-21 — ผู้ตรวจสอบต้องไม่ใช่ผู้รับผิดชอบใบนั้น | □ Unit ■ Int. □ System □ UAT | Planned: negative test คืน 403 พร้อมบันทึกเหตุการณ์ | □ Existing ■ Planned □ Not Ready | ทีมพัฒนา · ร่างกรณีทดสอบ W5 |
| FR-B-04 / v0.2 | ทุกบทบาท · สิทธิ์รั่วข้ามบทบาท | AC-B-02 — สิทธิ์คิดจากบทบาทใช้งานปัจจุบัน ไม่ใช่ผลรวมทุกบทบาท | ■ Unit □ Int. □ System □ UAT | Planned: RBAC positive/negative test ต่อบทบาท | □ Existing ■ Planned □ Not Ready | ทีมพัฒนา · ร่างกรณีทดสอบ W5 |
| FR-B-40 / v0.2 | DCC · ค่าสรุปรวมข้อมูลเกินสิทธิ์ | AC-B-25 — กรองสิทธิ์ก่อนคำนวณ ไม่ใช่ซ่อนตอนแสดงผล | □ Unit □ Int. ■ System □ UAT | Planned: ผู้ใช้สองบทบาทเปิดหน้าเดียวกัน ตัวเลขต้องต่างกัน | □ Existing ■ Planned □ Not Ready | ทีมพัฒนา · ร่างกรณีทดสอบ W7 |
| FR-B-34 / v0.2 | DCC · งานค้างไม่ถูกติดตาม | AC-B-28 — เกินกำหนดเป็นค่าคำนวณ ไม่ใช่สถานะที่บันทึก | ■ Unit □ Int. □ System □ UAT | Planned: ตรวจโครงสร้างข้อมูลว่าไม่มีคอลัมน์เก็บสถานะเกินกำหนด | □ Existing ■ Planned □ Not Ready | ทีมพัฒนา · ร่างกรณีทดสอบ W5 |
| FR-B-17 / v0.2 | ผู้ตรวจติดตาม · ประเด็นที่พบสอบกลับไม่ได้ | AC-B-13 — บังคับหลักฐานเชิงวัตถุและข้อกำหนดที่ถูกฝ่าฝืน | □ Unit □ Int. ■ System □ UAT | Planned: negative test บันทึกโดยไม่แนบหลักฐานต้องถูกปฏิเสธ | □ Existing ■ Planned □ Not Ready | ทีมพัฒนา · ร่างกรณีทดสอบ W7 |
| FR-B-19 / v0.2 | DCC · สรุปผลรอบตรวจ | AC-B-12 — สรุปจำนวนประเด็นแยกตามชนิดและระดับความรุนแรง | □ Unit □ Int. ■ System □ UAT | ยังกำหนดไม่ได้ รอมติทางแก้วงจรพึ่งพาตาม F-05 | □ Existing □ Planned ■ Not Ready | ทีมพัฒนา · ตัดสิน F-05 ก่อน |

## Trace Check

| Forward trace | Backward trace | Gap / next action |
| --- | --- | --- |
| Req FR-B-25 > AC/Condition AC-B-19 > Level Integration > Evidence negative test 403 + ร่องรอยการตรวจสอบ (Planned) | Evidence/Condition ร่องรอยการตรวจสอบที่บันทึกผู้อนุมัติแผน > Req FR-B-25 > Source/version REF-12 §6.4 / SRS v0.2 §4.10 | ยังไม่มีรหัสกรณีทดสอบจริง จะสร้างใน W5 · ไม่กรอกผลทดสอบในสัปดาห์นี้ |
| Req FR-B-40 > AC/Condition AC-B-25 > Level System > Evidence ผลเทียบตัวเลขระหว่างผู้ใช้สองบทบาท (Planned) | Evidence/Condition ค่าสรุปบนแดชบอร์ด > Req FR-B-40 > Source/version BR-B-11 / SRS v0.2 §4.15 | รอ TBD-B-22 องค์ประกอบขั้นต่ำของแดชบอร์ด จึงจะระบุการ์ดที่ต้องทดสอบได้ครบ |

ยังไม่มีผลจริง Week 4 ให้ระบุ Planned/Not Ready เท่านั้น ช่อง Test Case ID, Result, Defect ID และ screenshot จะเติมเมื่อเกิดขึ้นจริงใน Phase 2

# 4. Quality Gate A Decision

| Gate | เลือก | หลักฐาน/เหตุผล | Action / owner / due |
| --- | --- | --- | --- |
| Ready | □ | ไม่มี unresolved critical issue; critical requirements มี AC และ trace link | — |
| Conditional | ■ | ไปต่อได้บางส่วนพร้อม open action ที่ไม่ block งานหลัก | 1) แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องข้อขัดแย้งกับบทที่ 1 สามจุด (TBD-B-01/02/04) 2) ตัดสินทางแก้วงจรพึ่งพาตาม F-05 ก่อนเริ่มออกแบบ 3) ขอฉบับควบคุมของเอกสารคุณภาพแทนสำเนา Uncontrolled (TBD-B-08) · เจ้าของ: ทีม / ภายใน W5 |
| Not Ready | □ | ยังมี critical conflict/missing rule/trace gap | — |

## Phase 2 Entry Pack

| สัปดาห์ | สิ่งที่จะส่งต่อ | Req/Interface/Scenario ที่เลือก |
| --- | --- | --- |
| W5 Component/Unit | logic, constraint, boundary, test condition | FR-B-33/34 การคำนวณกำหนดเวลารายขั้นและสถานะเกินกำหนด (§4.17) · FR-B-04 การตรวจสิทธิ์ตามบทบาทใช้งาน |
| W6 Integration/API | interface, dependency, data flow, failure path | ส่วนเชื่อมต่อระหว่างโมดูล §3.3.1 · FR-B-42 พฤติกรรมเมื่อส่วนเชื่อมต่อไม่พร้อมใช้งาน §3.3.2 |
| W7 System/UAT | user goal, end-to-end scenario, acceptance basis | UC-B-08 ถึง UC-B-13 วงจรใบคำร้องเต็มเส้น · ใช้ตัวอย่างสอบกลับ 10 ขั้นในภาคผนวก จ.3 เป็นฐาน |
| W8 Techniques | rules, partitions, boundaries, states | State transition จากวงจร 8 สถานะ §4.18 · Boundary จากกำหนดเวลารายขั้น · Decision table จากหลักแยกหน้าที่ BR-B-05 |

# 5. AI Use Declaration & Submission Check

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| ใช้ AI หรือไม่/เพื่ออะไร | □ ไม่ใช้ ■ ใช้เพื่อ อ่านระเบียบปฏิบัติต้นฉบับที่เป็นไฟล์สแกน · ยกร่างเอกสาร SRS ตามแบบฟอร์ม · จัดทำแผนภาพภาคผนวก ข · ตรวจความครบถ้วนและความต่อเนื่องของรหัสอ้างอิงด้วยสคริปต์ |
| Input และการปกป้องข้อมูล | ใช้เฉพาะเอกสารของโครงงานและระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานที่อยู่ในเครื่องผู้จัดทำ · ที่เก็บโครงงานเป็น private repository และโฟลเดอร์ ISO files/ ถูกกันไว้ใน .gitignore ไม่ถูกนำขึ้นที่เก็บ |
| ข้อเสนอที่ใช้/แก้/ปฏิเสธ | ใช้: โครงเอกสารตามแบบฟอร์ม IEEE SRS และการแยกวงจรเป็น 8 สถานะ · แก้: ยุบกรณีการใช้งานจาก 18 เหลือ 16 ตัว และเปลี่ยนชื่อสถานะเป็นภาษาไทย · ปฏิเสธ: ข้อเสนอที่จะเติมตัวเลขเกณฑ์ NFR ที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงรองรับ |
| วิธีตรวจสอบกับ SRS/owner | เทียบทุกข้อกับระเบียบปฏิบัติต้นฉบับที่เปิดอ่านเองครบทุกหน้า (QP-2301-0109, QP-2301-0102) · ตรวจความต่อเนื่องของรหัสและความครอบคลุมของ AC ด้วยสคริปต์ · จุดที่ยืนยันไม่ได้บันทึกเป็น TBD ไม่เดา |
| ผู้รับผิดชอบ | ผู้จัดทำโครงงานรับผิดชอบเนื้อหาทั้งหมดที่ส่ง (ลงชื่อในตาราง Team Sign-off ด้านล่าง) |

# Final Submission Checklist

| Submission Checklist | สถานะ |
| --- | --- |
| Review scope 3–5 critical requirements + source/version | ■ ครบ □ แก้ไข |
| Review Log มี reviewer, disposition, revision/re-check, owner/due | □ ครบ ■ แก้ไข |
| RTM v1 มี acceptance basis, test level, planned evidence, status | ■ ครบ □ แก้ไข |
| Gate A decision + Phase 2 Entry Pack | ■ ครบ □ แก้ไข |
| ไม่มีผลทดสอบ/approval/evidence ที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้ดำเนินการจริง | ■ ยืนยัน |
| ชื่อไฟล์ W04_<TeamName>_SRS-Review-and-RTM_v1.pdf | □ พร้อมส่ง |

## Team Sign-off & Instructor Feedback

| บทบาท/ผลตรวจ | ชื่อ–ลายเซ็น/บันทึก | วันที่ |
| --- | --- | --- |
| Requirement Owner | ____________________________________________ | ____________ |
| Reviewer / Recorder | ____________________________________________ | ____________ |
| Instructor Gate Check | [ ] Ready [ ] Conditional [ ] Re-check: __________________ | ____________ |
| Feedback / next action | ________________________________________________________ | ____________ |